附件2：

2025年山西省地质勘查活动抽检项目监督检查结果汇总表

| 序号 | 省份 | 中标单位 | 项目名称 | 检查 结果 | 具体问题 | 整改 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山西省 | 中能化元亨资源环境有限公司 | 山西省昔阳县乐平镇地质灾害综合治理工程监理 | 需整改 | 1.承揽项目未在监管平台公示； 2.监理日志内容简单，无实际控制工程质量的数据资料。 | 整改 完成 |  |
| 2 |  |  | 山西省稷山县西社镇马家沟村沙沟崩塌地质灾害治理项目监理 | 需整改 | 1.监理日志内容简单，未完整记录监理过程； 2.旁站记录应在现场手写记录； 3.部分监理通知单未盖章。 | 整改 完成 |  |
| 3 |  | 北京中城建建设管理有限公司 | 山西省左权县城区崩塌地质灾害治理项目监理 | 需整改 | 1.监理日志内容不全面，需进一步补充完善(见证取样、拉拔试验未反映)； 2.取样记录人员未签字。 | 整改 完成 |  |
| 4 | 山西省 | 河南省焦作地质勘察设计有限公司 | 山西省陵川县地质灾害综合整治项目施工 | 需整改 | 1.完善施工日志相关内容（包括记录人签名、相关工程应在施工日志中体现等）； 2.完善报审、报验表，包括结果、签字、盖章、日期等。 | 整改 完成 |  |
| 5 |  | 陕西地矿第二工程勘察院有限公司 | 山西省阳泉市矿区沙坪街道办事处前庄村崩塌地质灾害治理项目施工 | 需整改 | 1.补充完善坡面防护，排水工程措施； 2.完善施工原始记录，过程资料； 3.完善地基验槽记录； 4.补充提供PVC报验表； 5.补充提供施工图册。 | 整改 完成 |  |
| 序号 |  | 中标单位 | 项目名称 | 检查 结果 | 具体问题 | 整改 情况 | 备注 |
| 6 |  | 中地地矿建设有限公司 | 山西省晋城市泽州县综合治理项目施工（一标） | 需整改 | 1.完善施工日志相关内容（补充取样、试验等）； 2.提供授权委托书。 | 整改 完成 |  |
| 7 | 山西省 | 信电综合勘察设计研究院有限公司 | 古县岳阳镇湾里村沟口滑坡地质灾害治理项目监理 | 需整改 | 1.监理日志及影像图册不能完全反映监理工作内容，请完善补充； 2.现场监理人员未提供资格证书； 3.监理人员现场签名与项目部提供人员不一致。 | 整改 完成 |  |
| 8 |  |  | 永和县城区圪塔渠至圪塔坪不稳定斜坡地质灾害工程治理项目监理 | 需整改 | 1.营业执照经营范围补充与地灾资质相符业务； 2.中标项目未及时在监管平台公示； 3.监理日志未完全反映监理现状； 4.地灾监理资质未及时延期。 | 整改 完成 |  |
| 9 |  | 中冀建勘（河北）项目管理有限公司 | 长治市平顺县阳高乡奥治村崩塌地质灾害治理项目(二期)监理 | 需整改 | 1.补充提供总监监理证书； 2.补充提供技术负责人任命文件； 3.承揽项目未在监管平台公示； 4.监理日志未反映旁站记录，监理通知单内容。 | 整改 完成 |  |
| 10 | 山西省 | 中国地质矿业有限公司 | 山西省石楼县塔底村井子沟崩塌地质灾害治理项目施工 | 需整改 | 1.施工日志表格内容不全面，记录人无签字； 2.隐蔽工程验收记录中，施工项目部相关人员未签字； 3.钢筋材料检验质量验收记录表中，专业工长未签字； 4.补充提供张华的授权委托书。 | 整改 完成 |  |
| 11 |  | 陕西地矿九〇八环境地质有限公司 | 山西省翼城县唐兴镇北关村崩塌地质灾害治理项目施工（一标） | 需整改 | 1.完善施工日志相关内容（日志内容简单，签字部分未签字）； 2.校对格构底梁是否按设计施工； 3.格构间补充填充绿化； 4.完善排水系统。 | 整改 完成 |  |

| 序号 | 省份 | 中标单位 | 项目名称 | 检查 结果 | 具体问题 |  | 整改 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 山西省 | 中铁二十局集团有限公司 | 永和县城区圪塔渠至圪塔坪不稳定斜坡地质灾害工程治理项目施工（三标） | 需整改 | 1.营业执照经营范围补充与地灾资质相符业务。 |  | 整改 完成 |  |
| 13 |  |  | 乡宁县城区前西坡村至后西坡村崩塌地质灾害治理项目施工（一标） | 需整改 | 1.营业执照经营范围补充与地灾资质相符业务； 2.补充提供相关原始资料（包括施工日志、变更资料、设计资料等）。 |  | 整改 完成 |  |
| 14 |  |  | 山西省吉县城区（淇北沟、大贯牛沟、小贯牛沟）地质灾害治理项目施工（二标段） | 需整改 | 1.营业执照经营范围补充与地灾资质相符业务； 2.工程未完工，部分工程未按设计施工； 待项目终验后根据验收情况做出结论认定。 |  | 问题2未完成整改 |  |
| 15 | 山西省 | 中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司 | 山西省昔阳县乐平镇地质灾害综合治理工程施工 | 需整改 | 1.营业执照经营范围补充地灾施工； 2.承揽项目未在监管平台公示； 3.部分工程未按设计要求施工（窑洞、排水系统、刻槽）； 4.补充完善隐蔽工程施工记录及影像资料； 待项目终验后根据验收情况做出结论认定。 |  | 问题3未完成整改 |  |
| 16 |  | 中地天一（河南）工程管理咨询有限公司 | 长治市平顺县西沟乡西沟村崩塌地质灾害治理项目监理 | 需整改 | 1.补充提供监理图册、影像资料； 2.补充提供旁站记录； 3.补充提供见证取样，试验资料； 4.补充提供技术负责人任命文件； 5.补充提供监理人员社保证明、证书； 6.补充提供签字人员受法人委托的授权委托书。 |  | 问题1、2、5未完成整改 |  |
| 序号 | 省份 | 中标单位 | 项目名称 | 检查 结果 | 具体问题 |  | 整改 情况 | 备注 |
| 17 | 山西省 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 山西省石楼县塔底村井子沟崩塌地质灾害治理项目监理 | 需整改 | 1.监理日志记录内容未反映施工内容的质量控制，监理工程师未签字,总监审阅意见未填写； 2.2025年9月30日无监理日志； 3.监理日志中个别内容与施工内容不完全对应； 4.隐蔽工程验收记录表中没有写隐蔽时间； 5.地基验槽记录无填写日期、无签字； 6.未提供旁站记录、监理图册、见证取样报告； 7.现场监理人员未提供任何证件； 8.监理工程师李军不在观场； 9.补充提供法人对王梅芳的授权委托书。 |  | 问题6、7、8未完成整改 |  |
| 18 | 山西省 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 山西省浑源县青磁窑镇大磁窑村泥石流沟治理项目监理 | 需整改 | 1.总监刘娟，监理工程师李军未提供监理证书且未到现场； 2.现场监理工程师何冰无监理证； 3.未提供旁站记录及见证取样记录； 4.总监任命文件未盖章； 5.监理日志内容太简单，未反映隐蔽工程、取样、试验等情况； 6.存在借用资质情况。 | 未提交整改材料 |  |  |
| 19 |  |  | 山西省寿阳县地质灾害综合治理项目监理 | 需整改 | 1.补充提供见证取样记录； 2.补充提供隐蔽工程记录及影像资料； 3.补充提供监理通知单； 4.完善旁站记录、监理巡查记录。 | 问题4未完成整改 |  |  |

| 序号 | 省份 | 中标单位 | 项目名称 | 检查 结果 | 具体问题 | 整改 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 山西省 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 霍州市开元街街道办事处赵家庄崩塌地质灾害治理项目监理 | 需整改 | 1.补充25-32人员社保证明；补充张庆九社保证明； 2.补充提供9-32人员资质证书原件； 3.现场监理人员不到位，存在资料代签现象； 4.监理日志内容不全面，与施工日志雷同； 5.监理设备未到位。 | 问题3、4、5未完成整改 |  |
| 21 |  |  | 蒲县蒲城镇窑店村崩塌地质灾害治理项目监理 | 需整改 | 1.旁站记录需现场手写； 2.补充提供现场影像资料和施工图册； 3.四方签证内容不全面； 4.监理日志内容不完善。 | 问题4未完成整改 |  |
| 22 | 山西省 | 河南省光大建设管理有限公司 | 山西省盂县孙家庄镇古咀村崩塌地质灾害治理项目监理 | 需整改 | 1.监理日志内容不全面； 2.补充完善旁站、见证取样记录及监理通知单； 3.补充完善隐蔽工程记录及影像资料； 4.补充提供监理人员资格证书、社保证明、聘用合同等； 5.承揽项目未在监管平台公示。 | 问题2、4未完成整改 |  |
| 23 |  |  | 山西省盂县路家村镇东杨家沟村崩塌地质灾害治理项目监理 | 需整改 | 1.监理日志内容不全面； 2.补充完善旁站、见证取样记录及监理通知单； 3.补充完善隐蔽工程记录及影像。 | 问题2未完成整改 |  |