附件4：

2025年山西省地质勘查活动抽检项目单位拟列入异常名录汇总表

| 序号 | 省份 | 中标单位 | 项目名称 | 检查 结果 | 具体问题 | 整改 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山西省 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 山西省浑源县青磁窑镇大磁窑村泥石流沟治理项目监理 | 需整改 | 1.总监刘娟，监理工程师李军未提供监理证书且未到现场； 2.现场监理工程师何冰无监理证； 3.未提供旁站记录及见证取样记录； 4.总监任命文件未盖章； 5.监理日志内容太简单，未反映隐蔽工程、取样、试验等情况； 6.存在借用资质情况。 | 未提交整改材料 | 拟列入异常名录 |
| 2 |  |  | 山西省石楼县塔底村井子沟崩塌地质灾害治理项目监理 | 需整改 | 1.监理日志记录内容未反映施工内容的质量控制，监理工程师未签字,总监审阅意见未填写； 2.2025年9月30日无监理日志； 3.监理日志中个别内容与施工内容不完全对应； 4.隐蔽工程验收记录表中没有写隐蔽时间； 5.地基验槽记录无填写日期、无签字； 6.未提供旁站记录、监理图册、见证取样报告； 7.现场监理人员未提供任何证件； 8.监理工程师李军不在观场； 9.补充提供法人对王梅芳的授权委托书。 | 问题6、7、8未完成整改 | 拟列入异常名录 |
| 序号 | 省份 | 中标单位 | 项目名称 | 检查 结果 | 具体问题 | 整改 情况 | 备注 |
| 3 | 山西省 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 山西省寿阳县地质灾害综合治理项目监理 | 需整改 | 1.补充提供见证取样记录； 2.补充提供隐蔽工程记录及影像资料； 3.补充提供监理通知单； 4.完善旁站记录、监理巡查记录。 | 问题4未完成整改 | 拟列入异常名录 |
| 4 |  |  | 蒲县蒲城镇窑店村崩塌地质灾害治理项目监理 | 需整改 | 1.旁站记录需现场手写； 2.补充提供现场影像资料和施工图册； 3.四方签证内容不全面； 4.监理日志内容不完善。 | 问题4未完成整改 | 拟列入异常名录 |
| 5 |  |  | 霍州市开元街街道办事处赵家庄崩塌地质灾害治理项目监理 | 需整改 | 1.补充25-32人员社保证明；补充张庆九社保证明； 2.补充提供9-32人员资质证书原件； 3.现场监理人员不到位，存在资料代签现象； 4.监理日志内容不全面，与施工日志雷同； 5.监理设备未到位。 | 问题3、4、5未完成整改 | 拟列入异常名录 |
| 6 |  | 河南省光大建设管理有限公司 | 山西省盂县孙家庄镇古咀村崩塌地质灾害治理项目监理 | 需整改 | 1.监理日志内容不全面； 2.补充完善旁站、见证取样记录及监理通知单； 3.补充完善隐蔽工程记录及影像资料； 4.补充提供监理人员资格证书、社保证明、聘用合同等； 5.承揽项目未在监管平台公示。 | 问题2、4未完成整改 | 拟列入异常名录 |
| 7 |  |  | 山西省盂县路家村镇东杨家沟村崩塌地质灾害治理项目监理 | 需整改 | 1.监理日志内容不全面； 2.补充完善旁站、见证取样记录及监理通知单； 3.补充完善隐蔽工程记录及影像。 | 问题2未完成整改 | 拟列入异常名录 |

| 序号 | 省份 | 中标单位 | 项目名称 | 检查 结果 | 具体问题 | 整改 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 山西省 | 中地天一（河南）工程管理咨询有限公司 | 长治市平顺县西沟乡西沟村崩塌地质灾害治理项目监理 | 需整改 | 1.补充提供监理图册、影像资料； 2.补充提供旁站记录； 3.补充提供见证取样，试验资料； 4.补充提供技术负责人任命文件； 5.补充提供监理人员社保证明、证书； 6.补充提供签字人员受法人委托的授权委托书。 | 问题1、2、5未完成整改 | 拟列入异常名录 |